Plan rozwoju lokalnego Gminy Koluszki na lata 2004-2010

Gmina Koluszki

z/s Urząd Miejski w Koluszkach

Koluszki, maj-czerwiec 2004r.

Spis treści                                                                                                              2

Wstęp                                                                                                                                          4

I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego                                                            5

II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu   5

- Położenie , powierzchnia i ludność                                                                                    5

- Środowisko przyrodnicze                                                                                                   6

2.1 Charakterystyka hydrograficzna i hydrogeologiczna                                                     6

2.2 Budowa geologiczna, dostępne bogactwa mineralne                                                      7

2.3 Działania podejmowane w celu ochrony środowiska                                                     7

3. Turystyka i agroturystyka                                                                                                  8

3.1 Identyfikacja problemów                                                                                                   9

- Zagospodarowanie przestrzenne                                                                                     10

  - Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego                                                       10

  - Infrastruktura techniczna                                                                                                10

  - Własność nieruchomości                                                                                                  14

  - Stan obiektów dziedzictwa kulturowego                                                                        15

  - Identyfikacja problemów                                                                                                16

5. Charakterystyka sfery gospodarczej                                                                                16

5.1 Podmioty gospodarcze, główni pracodawcy                                                                   16

5.2 Struktura podstawowych branż                                                                                      18

5.3 Mobilność zawodowa mieszkańców                                                                                20

5.4 Identyfikacja problemów                                                                                                 21

6. Charakterystyka sfery społecznej                                                                                     21

6.1 Sytuacja demograficzna i społeczna terenu                                                                   21

6.2 Bezrobocie                                                                                                                         22

6.3 Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa                        23

6.4 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia                                                 24

6.5 Sytuacja na rynku pracy                                                                                                  26

6.6 Stan infrastruktury społecznej                                                                                        27

6.7 Identyfikacja problemów                                                                                                 29

III. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym terenie                                      30

- Celowość zadań planowanych do realizacji                                                                   30

- Lista zadań                                                                                                                        34

IV. Realizacja zadań i projektów                                                                                         37

V. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy i województwa                                                                                                                          40

VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego                                     41

VII. Plan finansowy na lata 2004-2006                                                                                44

VIII. System wdrażania                                                                                                        47

IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej                                          47

1. System monitorowania i oceny Planu Rozwoju Lokalnego                                          47

2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego                                                                     48

3.  Sposób inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi                                                                                            48

4. Public relations Planu Rozwoju Lokalnego                                                                   49

Załączniki:

Materiały wykorzystane w opracowaniu                                                                            50

Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Koluszki                                    51

# Wstęp

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Gminy Koluszki na lata 2004-2006, a także wskazuje planowane działania w latach 2007-2010.

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego                 i gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków budżetowych Gminy Koluszki.

Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki poprzedził proces konsultacji społecznych. Dokument oparty został m.in. na założeniach ujętych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koluszki, Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Koluszki oraz wnioskach mieszkańców Gminy Koluszki       i lokalnych przedsiębiorców.

Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006 będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych z zasobów własnych, jak również pozwoli określić wysokość interwencji funduszy unijnych.

- OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Obszar: Gmina Koluszki

Czas realizacji: lata 2004- 2010

- AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANYM PLANEM.

- Położenie, powierzchnia, ludność.

Gmina Koluszki położona jest w środkowej części województwa łódzkiego,               w powiecie łódzkim wschodnim, na wschód od miasta Łodzi. Od północy graniczy                          z gminami Brzeziny i Rogów (powiat brzeziński), od północnego wschodu z gminą Jeżów (powiat brzeziński), od wschodu z gminami Żelechlinek i Budziszewice (powiat Tomaszów Mazowiecki), od południa z gminami Ujazd i Rokiciny (powiat Tomaszów Mazowiecki) od południowego zachodu z gminą Brójce, od zachodu z gminą Andrespol.

Pod względem położenia geograficznego gmina Koluszki znajduje się  w Mezoregionie Wzniesień Łódzkich należącym do Wzniesień Południowo-Mazowieckich. Łączy łagodne równiny Niżu Środkowo-polskiego falistymi wyniesieniami Garbu Łódzkiego-pozostałością dawnych lodowców. Uroku całości dodaje malownicza dolina rzeki Mrogi rozcinająca tereny na północny zachód od miasta

Gmina Koluszki położona jest w bliskiej odległości od wielkomiejskich ośrodków przemysłowych i regionalnych:

- 27 km od Łodzi,

- 41 km o Piotrkowa Trybunalskiego,

- 125 km od Warszawy,

- 33 km od Tomaszowa Mazowieckiego.

Gmina Koluszki ma korzystne położenie komunikacyjne (jeden z największych w Polsce węzłów kolejowych). Miasto leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych Warszawa – Łódź, Warszawa - Katowice oraz Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Radom.

Gminę zamieszkuje 23 088 mieszkańców (stan na 31.XII.2003r.) z czego 13 553 mieszkańców zamieszkuje Miasto Koluszki a 9535 zamieszkuje obszary wiejskie gminy Koluszki.

Obszar gminy Koluszki wynosi 157,18 km2 (15.718 ha). Miasto zajmuje obszar 9,40 km2 (940 ha) a tereny wiejskie147,78 (14.778). Struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco:

- użytki rolne (w tym grunty orne) - 79,5 km2 (72,59 km2)

- lasy i zadrzewienia - 65,05 km2

- pozostałe (wody, nieużytki, zabudowania, drogi) - 12,63 km2.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ponad 40 % ogólnej  powierzchni gminy Koluszki to obszar porośnięty lasami.

W skład sieci osadniczej gminy Koluszki wchodzi Miasto Koluszki oraz 35 miejscowości skupione w 24 sołectwach.

- Środowisko przyrodnicze.

###### 2.1 Charakterystyka hydrograficzna i hydrogeologiczna

Powierzchniową sieć hydrogeologiczną Gminy Koluszki buduje na północnym-zachodzie i północnym-wschodzie gminy rzeka Mroga i rzeka Rawka, które są dopływami rzeki Bzury, natomiast na południowym-wschodzie rzeka Piasecznicza będąca dopływem rzeki Pilicy. Przez obszar Gminy Koluszki przebiega naturalny dział wodny pomiędzy zlewniami rzek Bzury i Pilicy, co powoduje okresowy deficyt wody na tym terenie. Na rzece Mrodze w miejscowości Lisowice utworzony jest mały zbiornik zaporowy.

Na obszarze Gminy zlokalizowanych jest także kilka obszarów źródłowych cieków powierzchniowych, które stanowią strefy alimentacji wód powierzchniowych.

Podstawowe poziomy wodonośne związane są z utworami czwartorzędowymi                   i kredowymi. Poziomy wód w osadach czwartorzędowych są nieregularne, związane               z dolinnymi osadami plejstocenu i holocenu. Występują też jako wody zawieszone (soczewki) w glinach zwałowych, ich zasobność jest jednak niewielka. Podstawowy poziom wodonośny odnaleźć można w piaskach i żwirach, podścielonych od spodu nieprzepuszczalną warstwą glin południowopolskich. Przepuszczalność gruntów na obszarze gminy jest zróżnicowana,                a głębokość zwierciadła wody zwiększa się w miarę oddalania się od dolin rzecznych i jest to związane z morfologią terenu.

2.2 Budowa geologiczna, dostępne bogactwa mineralne.

Najstarszymi utworami stwierdzonymi na obszarze gminy są skały mezozoiczne. Powierzchnię obszaru gminy budują osady czwartorzędowe złożone na podłożu jurajskim             i kredowym. Utwory jurajskie znajdują się na głębokości 250 m, ponad nimi zalegają pokłady kredy, których strop sięga głębokości 120 m a na nich zalegają osady trzecio-                                  i czwartorzędowe głównie drobne piaski i iły. Miąższość czwartorzędu wynosi do 20m  i są to utwory piaszczysto-żwirowe i glinowe. Osady czwartorzędowe charakteryzują się dużą zmiennością materiału. Niekiedy na przestrzeni kilku lub kilkunastu metrów, tak                               w kierunku poziomym jak i pionowym występuje kilka warstw. W podłożu występują znaczne ilości glin zwałowych, piasków i żwirów. Warstwa glebowa ma grubość do 0,5m             i  powstała na glinach lekkich i piaskach słabogliniastych.

Na obszarze gminy występują udokumentowane złoża żwiru, które są eksploatowane,           w okolicach miejscowości Erazmów.

2.3 Działania podejmowane w celu ochrony środowiska

Różnorodne cechy środowiska przyrodniczego to przede wszystkim zbiorowiska leśne, bardzo dobre warunki klimatyczne, czystość powietrza predystynują obszar miasta         i gminy do rozwijania turystyki i agroturystyki pobytowej i weekendowej. Gminę Koluszki charakteryzuje bardzo wysoka lesistość. Tereny leśne zajmują ponad 40 % powierzchni  ogólnej gminy.

W celu utrzymania a zarazem ciągłego podnoszenia jakości środowiska naturalnego władze samorządowe podejmują inwestycje mające na celu zmniejszenie oddziaływania człowieka na środowisko naturalne. Są to przede wszystkim działania polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych, budowie składowiska odpadów, budowy sieci wodociągowych i wymiany starych odcinków azbesto-cementowych, modernizacja istniejących ujęć wody i stacji uzdatniania wody, modernizacja systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia emisji do powietrza atmosferycznego wraz       z zamianą na przyjazne środowisku źródła ciepła.

Gmina dysponuje licznymi walorami przyrodniczymi. Na jej obszarze zlokalizowanych jest kilkadziesiąt drzew będących pomnikami przyrody, użytków ekologicznych oraz jedna ścieżka ekologiczno-edukacyjna w miejscowości Będzelin.

Ochronie podlegają:

- rzeka Mroga –odcinek 500m w miejscowości Lisowice,

- źródłowy odcinek (ca 2000m) rzeki Piasecznicy-od granicy z gminą Rokiciny do torów kolejowych PKP,

- rezerwat jodłowo-bukowy Gałków ,

- zespól pałacowo-parkowy w Lisowicach.

- Turystyka i agroturystyka

Gmina Koluszki nie posiada bogatych tradycji turystycznych. Jest jednak terenem                o czystym powietrzu, malowniczej przyrodzie, zdrowej żywności oraz coraz większym doświadczeniu   w edukacji ekologicznej.

Walory środowiska przyrodniczego a zwłaszcza bardzo wysoka lesistość Gminy Koluszki predestynują ten obszar do rozwijania turystyki pobytowej i weekendowej w okresie całego roku, a także mogą być miejscem do lokalizacji budownictwa mieszkalnego czy też letniskowego dla mieszkańców pobliskich miast.

Gmina posiada nieliczne obiekty zabytkowe takie jak:

- zespół dworski wraz z parkiem w Lisowicach z XVIII-aktualnie Dom Pomocy Społecznej,

- kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny z 1896r. w stylu neogotyckim     w Koluszkach,

- kościół w Galkowie Dużym pw. Św. Trójcy z 1897r. w stylu nadwiślańsko- gotyckim.

Na terenie Gminy Koluszki nie ma typowej infrastruktury turystycznej. Brak jest hoteli            i miejsc noclegowych dla turystów oraz punktu informacji turystycznej. Brak jest również ścieżek krajoznawczo-dydaktycznych, rowerowych itp.. infrastruktury, która umożliwiłaby zaprezentowanie interesujących walorów gminy. Północną część Gminy rozcina rzeka Mroga wraz z utworzonym na niej zbiornikiem wodnym w Lisowicach. Tereny wokół zbiornika       o powierzchni 28,84 ha są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny dla funkcji rekreacyjnej i usług związanych z obsługą turystyki. Obszar o powierzchni 8,643 ha przewiduje się pod  budowę ośrodka stałego o funkcji wypoczynkowej, sportowej i szkoleniowej o podwyższonym standardzie. Szacuje się, że koszt wybudowania małego ośrodka wyniesie ok. 2 mln. zł. Plan zakłada budowę zespołu hotelowego na 150 miejsc z restauracją, sauną, salami do małych gier sportowych,                  z wypożyczalnią sprzętu, salami szkoleniowymi i konferencyjnymi. Na pozostałym terenie m.p.z.p. przewiduje powstanie ośrodka wodnego o funkcji rekreacji, sportu i turystyki            o średnim standardzie z trawiastymi boiskami sportowymi, polem golfowym, kortami tenisowymi oraz polem namiotowym. Jest to duża szansa dla rozwinięcia sieci handlu, malej gastronomii i punktów usługowych. Gmina poszukuje inwestorów, gotowych do zainwestowania swoich środków w budowę ośrodka.

Działki rekreacyjno-letniskowe znajdują się w miejscowościach: Zielona Góra, Borowa, Gałków Mały, Kaletnik i Żakowice.

Gmina Koluszki dysponuje dosyć dobrze rozbudowaną siecią gastronomiczna, z tym, że większość lokali gastronomicznych usytuowanych jest na terenie Miasta Koluszki. Istnieje dobrze rozbudowana infrastruktura towarzysząca w postaci trzech pełnowymiarowych boisk sportowych (KKS Koluszki, LZS Różyca, OSP Koluszki), sal gimnastycznych przy szkołach i hali sportowej w Koluszkach.

Mimo typowo rolniczego charakteru Gminy Koluszki i walorów przyrodniczych na terenie Gminy Koluszki istnieje tylko jedno gospodarstwo agroturystyczne. Propagowanie zdrowej żywności i kontakt z naturą jest możliwością rozwojową Gminy Koluszki.                      W kontekście procesów restrukturyzacyjnych jakie mają miejsce na wsi,. poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu dla rolników jak również tworzeniem nowych miejsc pracy na wsi konieczne są działania samorządu propagujące rozwój agroturystyki. Przyjmowanie gości w zagrodzie rolnika to jedna z ważniejszych dróg w szukaniu dodatkowego dochodu dla rodzin rolniczych związanych z niewielkim gospodarstwem rolnym.

3.1. Identyfikacja problemów

  - Zły stan dróg dojazdowych do obszarów osadnictwa letniskowego,

  - Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego na rzece Mrodze w miejscowości Lisowice,

  - Brak rozbudowanej infrastruktury technicznej w miejscowościach o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym np. Borowa, Zielona Góra,

  - Brak wytyczonych ścieżek rowerowych i edukacyjnych i miejsc zorganizowanego wypoczynku.

  - Lokalizacja większości zakładów gastronomicznych na terenie miasta.

- Zagospodarowanie przestrzenne

  - 4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego.

Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują m.in.:

- troskę o jakość wody pitnej.

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

- gospodarkę odpadami,

- dbałość o stan powietrza,

- opiekę nad obiektami przyrody oraz jakością wód powierzchniowych.

4.2 Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wodę

Przez teren Gminy Koluszki przebiegają rurociągi tranzytowe zasilające w wodę m. Łódź. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi w Gminie Koluszki 157,8 km z czego na terenie miasta 44,4 km w gminie 113,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest prawie 85 % gospodarstw domowych na terenie miasta i 75 % na terenie gminy. Na koniec 2003r. liczba przyłączy wynosiła 4816. Ujęcia wody znajdują się w następujących miejscowościach i są     w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach:

- mieście Koluszki,

- Stefanowie,

- Gałkowie Dużym,

- Regnach,

- Kaletniku,

- Borowej,

- Zielonej Górze.

Gmina przewiduje modernizację istniejących ujęć wody w Koluszkach i Stefanowie oraz budowę nowych odcinków sieci wodociągowych na terenach wiejskich i miejskich          (m.in. w Zielonej Górze, Wierzchach, Świnach i Kazimierzowie).

Istotnymi problemami w zakresie wodociągowania będzie dla Gminy konieczność wymiany odcinków sieci wykonanej z azbestocementu, zwłaszcza na terenie miasta. Sieć wodociągowa budowana była bowiem w różnych okresach i stan techniczny jest niezadowalający. Zdarzają się częste przypadki awarii na sieci. Wymiana sieci wynika również z konieczności dostosowania do wymogów ochrony środowiska wynikających                  z prawa wspólnotowego.

Gospodarka ściekowa.

W mieście znajduje się biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków o wydajności Q=1600 m3/d, zlokalizowana w południowo-wschodniej części miasta przy ul. Reymonta. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Czarna Piasecznica, należąca do zlewni rzeki Pilicy. Do oczyszczalni przyłączone jest tylko miasto Koluszki, które jest                      w znacznej części skanalizowane. Obecnie obsługuje 1600 mieszkańców miasta,                     w zakresie ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej, co stanowi ok. 7% ogólnej liczby ludności gminy. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie 25,6 km i jest ona zbudowana:

- 0,5 km sieci betonowej,

- 10 km sieci kamionkowej,

- 15,1 km sieci PCV.

Gmina podejmuje dalsze inwestycje mające na celu budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta. Obiektem przynależnym do oczyszczalni jest punkt zlewny, do którego ścieki dowożone są wozami asenizacyjnymi z terenu miasta i gminy Koluszki pochodzące z lokalnych zbiorników bezodpływowych (szamb). Stan wielu zbiorników na nieczystości bytowe jest niezadowalający, co powoduje zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych.

Nakazem chwili jest rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na wsi. Ponieważ skanalizowanie większości tych obszarów jest ekonomicznie nieopłacalne, zakłada się częściowe rozwiązanie tego zagadnienia, poprzez pomoc w budowie przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków.

Problemem jest zagospodarowanie wód opadowych. W części zachodniej miasta istnieje fragmentaryczna sieć kanalizacji deszczowej, z której wody odprowadzane są przez zbiornik retencyjno-sendymentacyjny do rzeki Mrogi. Część wschodnia miasta nie posiada                         w zasadzie kanalizacji deszczowej, z wyjątkiem zakładu przemysłowego Metalexportu Odlewni Żeliwa. Rozbudowa kanalizacji deszczowej i komunalnej na terenie miasta jest sprawą bardzo ważną. Jakkolwiek nakłady na inwestycje są bardzo duże, to będą procentowały w przyszłości. Szczególnie pilną sprawą jest skanalizowanie części miasta        o zwartej zabudowie, gdzie zagrożenie ekologiczne jest największe.

Gospodarka odpadami.

Koluszki posiadają miejskie składowisko odpadów komunalnych, które usytuowane jest na obrzeżach miasta przy ul. Reymonta. Z uwagi na zapełnianie się istniejącego składowiska istnieje konieczność budowy nowego składowiska odpadów komunalnych. Dotychczasowe składowisko zostanie zamknięte i poddane rekultywacji.

Teren gminy obsługiwany jest przez cztery firmy uprawnione do wywozu odpadów komunalnych. Odpady trafiają na wysypiska odpadów położone poza terenem Gminy Koluszki. Wysypisko odpadów odbiera odpady komunalne jedynie od mieszkańców, którzy pozbywają się nieczystości ze swoich gospodarstw domowych w sposób indywidualny. Przeważająca część gospodarstw domowych położonych na terenie miasta ma podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych. Gorzej sytuacja przedstawia się na terenach wiejskich, gdzie w niektórych gospodarstwach pokutuje zwyczaj spalania śmieci, zakopywania ich lub wyrzucania na obszar nieużytków lub lasów . W wyniku tego powstają tzw. „dzikie wysypiska śmieci”, które są poważnym problemem w gminie dla ochrony środowiska i czystości.

Najważniejszymi celami jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców                   w tym zakresie i podjęcie działań służących likwidacji dzikich wysypisk śmieci                         i rekultywacji terenów po nich. Brak jest selektywnej zbiórki odpadów stałych „u źródła”.    W zakresie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Koluszki jedynie firma Altvater Sulo Polska sp. z o.o. stworzyła sześć gniazd do selektywnej zbiórki odpadów jednakże ilość odzyskanych ten sposób surowców wtórnych jest ciągle niedostateczna. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów a także objęcia wszystkich mieszkańców gminy obowiązkiem zawierania umów w zakresie zbiórki odpadów zmieszanych i egzekwowaniem go w praktyce.

Energetyka

Istniejące jednostki osiedleńcze są zelektryfikowane w 100%. Przez teren gminy przebiegają linie energetyczne 400 kV i linie 110 kV. Dla dostarczenia energii i mocy  elektrycznej służy terenowa siec elektroenergetyczna  15 kV z lokalnymi stacjami transformatorowymi i linia NN, przyłączona do tych stacji.

Zaopatrzenie w gaz i energię cieplną

W roku 1998 zakończony został proces gazyfikacji miasta Koluszki we wszystkich osiedlach. Obecnie gazyfikowane są tereny wiejskie. W chwili obecnej z gazu przewodowego korzystają mieszkańcy wsi: Katarzynów, Zygmuntów, Żakowice, Różyca, Przanowice, Kaletnik i Felicjanów.

Zaopatrzenie w energię cieplną odbywa się z kotłowni miejskiej, o mocy 40 MW, która wytwarza ciepło dla osiedli mieszkaniowych na terenie miasta. Mieszkalnictwo jednorodzinne posiada własne zaopatrzenie w ciepło z lokalnych węzłów c.o.

Problemem jest konieczność wymiany węzłów cieplnych w instytucjach publicznych         (np. szkołach) na przyjazne środowisku naturalnemu.

Sieć telekomunikacyjna

Gmina Koluszki posiada pełne zabezpieczenie teletechniczne. Operatorem sieci jest TP S.A. Istniejąca infrastruktura teletechniczna wypełnia zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne. Gmina objęta jest zasięgiem wszystkich operatorów sieci komórkowej.

Stan systemu komunikacji

Zasadniczym zagadnieniem, które będzie w przyszłości oddziaływało na rozwój lokalny będzie rozwój sieci drogowej, jej modernizacja i przystosowanie do wzrastającego natężenia ruchu drogowego. Wraz ze zwiększającą się ilością pojazdów, gospodarka gminy     i jej zasobność i potencjał będzie oceniany przez stan dróg oraz jej gęstość. Stan sieci drogowej będzie znaczącym wyznacznikiem dla inwestorów, którzy  w tym rejonie zechcą    w przyszłości lokować swoje inwestycje jak również dla mieszkańców z punktu widzenia poziomu życia.

Przez teren gminy Koluszki nie przebiega żadna droga o znaczeniu krajowym. Długość dróg przedstawia się następująco:

- 19,6 km długości dróg wojewódzkich (nr 715 relacji Brzeziny-Budziszewice-Ujazd, nr 716 relacji Koluszki-Rokiciny-Piotrków Tryb.),

- 42,9 km długości dróg powiatowych (38,8 km o nawierzchni asfaltowej),

- 52,87 km długości dróg gminnych w mieście Koluszki (16,92 km                                  o nawierzchni asfaltowej),

- 61,40 km długości dróg gminnych na terenie gminy (25,40 km  o nawierzchni asfaltowej).

Komunikacja mieszkańców gminy Koluszki z Łodzią, gminami powiatu, sąsiednimi ośrodkami odbywa się za pomocą transportu zbiorowego- PKP, PKS i prywatnymi liniami BUS.

Stan techniczny wszystkich rodzajów dróg jest niezadowalający. Wiele odcinków dróg           i chodników wymaga modernizacji. Istnieje konieczność budowy nowych odcinków dróg       i chodników, zarówno na terenie miasta jak i na terenach wiejskich a także dróg dojazdowych do pól. Niezbędne jest rozwiązanie problemu komunikacyjnego w rejonie drogi wojewódzkiej nr 715 (wiadukt nad linią kolejową) na skrzyżowaniu z ulicą 11-go Listopada.

4.3 Własność nieruchomości.

Ośrodki zamieszkania usytuowane są dosyć równomiernie na obszarze gminy             z wyłączeniem dwóch głównych obszarów leśnych. Ośrodkiem dominującym nad układem zabudowy gminy pozostaje miasto Koluszki położone praktycznie centralnie w stosunku do obszaru gminy wiejskiej. W mieście zamieszkuje ok. 13,5 tys. osób.

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego z  roku 2002 na terenie gminy Koluszki znajduje się 4539 budynków w tym 4497 budynków mieszkalnych stanowiących własność:

- osób fizycznych – 4193,

- spółdzielni mieszkaniowych – 41,

- Gminy – 33,

- Skarbu Państwa – 65,

- Zakładów pracy – 38,

- pozostałych podmiotów – 9,

- wspólną – 118.

Ponadto na terenie gminy znajduje się 35 budynków mieszkalno-inwentarskich                    i mieszkalno-gospodarskich i 7 budynków innego przeznaczenia.

Na terenie Gminy Koluszki znajduje się 7810 mieszkań stanowiących własność:

- osób fizycznych – 5495,

- spółdzielni mieszkaniowych – 1318,

- Gminy – 433,

- Skarbu Państwa – 342,

- Zakładów pracy – 199.

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koluszki w latach 2003-2007 zostały uregulowane uchwałą nr IX/52/03 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koluszki

W celu wspierania budownictwa mieszkaniowego, przygotowania terenów budowlanych, wspierania remontów budynków mieszkalnych, wspierania budownictwa socjalnego i udzielania pomocy i wspierania wspólnot mieszkaniowych powołano uchwałą nr X/62/03 z dnia 27 sierpnia 2003r.  Rady Miejskiej w Koluszkach fundację pn. „Fundacja Mieszkaniowa”.

4.4 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Gmina posiada następujące obiekty dziedzictwa kulturowego:

- zespół dworski wraz z parkiem w Lisowicach z XVIII-aktualnie Dom Pomocy Społecznej,

- kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny z 1896r. w stylu neogotyckim                         w Koluszkach, kościół w Galkowie Dużym pw. Św. Trójcy z 1897r. w stylu nadwiślańsko gotyckim,

- rezerwat leśny Gałków - położony na terenie Leśnictwa Gałków. O powierzchni całkowitej 57,85 ha- utworzony 18 lipca 1958r. Celem ochronnym jest zachowanie fragmentu lasu bukowo-jodłowego o cechach pierwotnych. Na terenie rezerwatu znajduje się kilkadziesiąt drzew bukowych w wieku 160-200 lub ponad 200 lat. Udział gatunkowy: buk-50,4 %, jodła-41 %, dąb-8 %.

- Rezerwat wodny Rawka – utworzony 24 listopada 1983r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Celem ochronnym jest zachowanie                         w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej, średniej wielkości wraz                             z krajobrazem jej doliny oraz środowiskiem życia wielu rzadkich i chronionych roślin i zwierząt. W obszarze gminy składa się on z dwóch elementów: górnych odcinków źródłowych- Rawki Turobowickiej i Rawki Rewickiej,

- Pomnik przyrody – 5 buków pospolitych w Leśnictwie Gałków, poza rezerwatem leśnym Gałków, ustanowiony Zarządzeniem nr 45/87 Wojewody Piotrkowskiego        z dnia 15 grudnia 1987r.,

- Pomnik przyrody – buk pospolity w leśnictwie Zieleń, ustanowiony Zarządzeniem Wojewody Piotrkowskiego jw.,

- Pomnik przyrody – 5 lip drobnolistnych i kasztanowiec biały w parku we wsi Lisowice ustanowiony Zarządzeniem Wojewody Piotrkowskiego jw.,

- Pomnik przyrody – 20 klonów pospolitych. Osiem dębów szypułkowych., osiem lip drobnolistnych. Cztery modrzewie europejskie, trzy buki pospolite i jeden wiąz szypułkowy znajdujące się w parku na terenie Domu Pomocy Społecznej                      w Lisowicach, ustanowiony Zarządzeniem nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego               z dnia 4 listopada 1996r.,

- Pomnik przyrody – dwie lipy drobnolistne rosnące w Redzeniu Starym, ustanowiony zarządzeniem nr 5/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 3 lipca 1998r.

- Zabytki techniki w ewidencji konserwatorskiej – Koluszki-wieża ciśnień, budynek wagi;

- Chronione układy turystyczne – Zapolice, ulicówka: Gałków Duży-wieś sznurowa.

Poza tym, występują inne  chronione obszary jak cmentarze oraz miejsca pamięci narodowej.

Pośrednią formą ochrony było ustanowienie 30 października 2002r. Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie”. Kompleks leży na terenie województwa łódzkiego i Regionalnej Dyrekcji LP Łódź. Jego powierzchnię utworzono                z dwóch jednostek LP: Nadleśnictwa Brzeziny, Nadleśnictwa Spała i Leśnego Zakładu Doświadczalnego (LZD) Rogów. W jego skład wchodzą obydwa zwarte kompleksy leśne na terenie gminy Koluszki.

Władze samorządowe podejmują działania, mające na celu otoczenie ochroną                     i utrzymanie w należytym stanie wszelkich obiektów dziedzictwa kulturowego.

4.5. Identyfikacja problemów

- Zły stan techniczny dróg gminnych i chodników, konieczność budowy nowych odcinków dróg i chodników, brak parkingu dla samochodów ciężarowych,

- Niski poziom skanalizowania gminy,

- Fragmentaryczna kanalizacja deszczowa na terenie miasta Koluszki,

- Brak wodociągu we wsiach Wierzchy, Świny, Kazimierzów, Turobowice,

- Brak nowoczesnego wysypiska śmieci dla Gminy Koluszki,

- Dzikie wysypiska śmieci,

- Brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy,

8.  Niski poziom gazyfikacji na terenach wiejskich.

5. Charakterystyka sfery gospodarczej.

5.1 Podmioty gospodarcze, główni pracodawcy

Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Koluszki             w stosunku do liczby tych podmiotów na terenie województwa i powiatu wskazuje na średni poziom rozwoju przedsiębiorczości biorąc jako kryterium liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców.

Tabela 1 Liczba podmiotów gospodarczych na tys. mieszkańców (źródło - oprac. własne)

|  | Liczba przedsiębiorców | Liczba mieszkańców | Liczba przedsiębiorców na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Koluszki | 1747 | 23 088 | 75,66 |
| Powiat łódzki Wschodni | 6502 | 62 800 | 103,50 |
| Województwo Łódzkie | 241 440 | 2 612 900 | 92,40 |

Obecnie podstawową działalnością ludności mieszkającej na terenie gminy Koluszki jest praca w zakładach przemysłowych i rolnictwie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wg danych ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego                 w  Koluszkach na terenie gminy Koluszki zarejestrowanych jest ponad 1740 przedsiębiorców.

Tabela 2 Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (źródło-opracowanie własne)

| Miasto i gmina Koluszki | 1992r. | 1994r. | 1996r. | 1998r. | 2003r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą | 1182 | 1353 | 1583 | 1766 | 1747 |

Zmiany w ewidencji firm są w ciągu ostatnich lat niewielkie, co świadczy o relatywnej stabilności istniejących już podmiotów gospodarczych. Niewielki spadek o 1,08%                  w porównaniu z 1998r. spowodowany został przerejestrowaniem się przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego.

Największymi zakładami przemysłowymi działającymi na terenie gminy są:

- METALEXPORT Odlewnia Koluszki sp. z o.o (produkcja odlewów żeliwnych)-241 os. zatrudnionych,

- Zakład Magazynowania Paliw Nr 1 w Koluszkach (składowanie, magazynowanie, etylizacja i komponowanie paliw) – 155 os. zatrudnionych,

- Przedsiębiorstwo AGAT sp. z o.o.(energetyka, automatyka technologiczna, telekomunikacja, przewierty sterowane, ochrona środowiska)-249 os. zatrudnionych,

- ELECTROLUX Poland sp. z o.o. w Warszawie, magazyn centralny HUSQVARNA w Koluszkach (sprzedaż sprzętu do prac leśnych i ogrodniczych)-55 os. zatrudnionych,

- Dyrekcja Eksploatacji Cystern w Warszawie, Zakład w Słotwinach (przeglądy okresowe, naprawy zbiorników, czyszczenie cystern)-82 os. zatrudnionych,

- POL-HUN sp. Jawna (produkcja chemii gospodarczej)-164 os. zatrudnionych,

- PKP (spółki)-brak danych,

- Stan-Dar (zakład odzieżowy)-46 os. zatrudnionych.

5.2 Struktura podstawowych branż.

Największy procent podmiotów gospodarczych prowadzi działalność w handlu       (ok. 40%). Usługodawcy oraz producenci stanowią odpowiednio po ok. 30% ogółu podmiotów gospodarczych. Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych branżach przedstawia się następująco:

Handel:

- handel obwoźny-277,

- sklepy przemysłowe-113,

- sklepy spożywcze-75,

- sprzedaż gazu i paliw płynnych-8,

Razem: -473,

Usługi:

- zakłady fryzjerskie-27,

- fotografowanie-4,

- gabinety lekarskie-42,

- gastronomia-22,

- mechanika pojazdowa-40,

- serwis RTV, AGD-22,

- stolarstwo,tartacznictwo-14,

- ubezpieczenia-14,

- usługi budowlane-181,

- TAXI-3,

- usługi transportowe-106

Razem: -475

Produkcja:

- krawiectwo i dziewiarstwo-268,

- piekarnictwo i cukiernictwo-14,

Razem: -282

Różne branże:-327

Rolnictwo

Naturalne warunki glebowo-przyrodnicze i klimatyczne nie sprzyjają zbyt rozwojowi produkcji rolniczej. W Gminie Koluszki jakość gleb jest słaba. Gleby  I, II i III klasy bonitacyjnej w ogóle nie występują. Przeważają gleby słabe i bardzo słabe V i VI klasy. Większość gleb to gleby kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego.

Grunty orne stanowią 68% powierzchni. Wskutek nieprzewidzianych działań                   w zakresie melioracji oraz budowy zakładów przemysłowych obniżył się poziom wód gruntowych.

W Gminie Koluszki występują wyłącznie gospodarstwa indywidualne. Aktualna struktura agrarna nie jest korzystna. Wysoki procent, bo ok. 40 stanowią gospodarstwa małe                 o powierzchni nie przekraczającej 5,00 ha Średnia wielkość gospodarstwa wg danych statystycznych spisu rolnego 1996r. wynosiła 5,50 ha. Obecnie zauważa się tendencję do zwiększania się przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego, która w 2003r. wynosiła 5,90 ha. Lesistość gminy Koluszki jest duża. Lasy zajmują 40,2 % powierzchni Gminy Koluszki.       W porównaniu średnia krajowa wynosi  28,7%.

Mimo niekorzystnych warunków do prowadzenia działalności rolniczej  gmina Koluszki jest typową gminą rolniczą. Na jej obszarze znajduje się ok. 1600 gospodarstw rolnych.

W produkcji zwierzęcej głównymi kierunkami są chów trzody chlewnej, bydła oraz drobiarstwo. W produkcji roślinnej dominują zboża, ziemniaki oraz rośliny pastewne.

W gminie Koluszki nie ma rozwiniętej produkcji sadowniczej i ogrodniczej. Wynika to przede wszystkim z braku tradycji sadowniczej na terenie gminy oraz słabości gleb. Brak jest również zainteresowania uprawą roślin  i warzyw. Na terenie gminy nie ma bazy magazynowej, która ułatwiałaby rolnikom z terenu gminy sprzedaży nadmiaru zbóż                i ziemniaków w okresie pożniwnym.

5.3 Mobilność zawodowa mieszkańców.

Ludność wg ekonomicznych grup wieku kształtowała się w 2002r. na niżej

wymienionym poziomie:

Tabela 3 Ludność wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Koluszki (źródło-dane ze NSPLiM 2002r)

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem | 22 886 | 10 936 | 11 950 |
| ekonomicznych wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) | 4 519 | 2578 | 2341 |
| Produkcyjnym (18-59/64 lata) -mobilnym (18-44 lata) -niemobilnym (45-59/64 lata) | 14 504 9 113 5 391 | 7 302 4 515 2 787 | 7 202 4 598 2 604 |
| Poprodukcyjnym (60-/65 lat i więcej) | 3863 | 1056 | 2407 |

W województwie łódzkim w 2002r. struktura mobilności zawodowej mieszkańców kształtowała się podobnie jak w Gminie Koluszki. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 21 %  (w Gminie Koluszki tylko 19,7% ). W 2002r. województwo łódzkie wyróżniało się najniższym odsetkiem osób w wieku przedprodukcyjnym wśród województw. Udział ludności w wieku produkcyjnym wynosił 61,9% (Gmina Koluszki 63,4%)                           a poprodukcyjnym 17,1 % (Gmina Koluszki 16,9%).

Ogromny wpływ na mobilność zawodową mieszkańców w najbliższej dekadzie będzie miał ujemny przyrost naturalny. Spowoduje on przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym. Niepokojącym zjawiskiem jest również restrukturyzacja przemysłów tradycyjnych, malejąca ilość podmiotów gospodarczych, brak przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wysoki poziom bezrobocia.

Konieczne jest podjęcie działań mających na celu stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora MŚP, systemu ulg dla inwestorów a także  wzmocnienie otoczenia rolnictwa, reorientacja zawodowa ludności utrzymującej się z rolnictwa oraz stworzenia dogodnych warunków dla procesów rozwojowych  w sektorze prywatnym, głównie poprzez prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych sprzyjających korzystnym warunkom inwestowania (dodatkowe miejsce pracy, wykorzystanie rolniczego potencjału).

5.4. Identyfikacja problemów.

- Mała atrakcyjność turystyczna uniemożliwiająca rozwój usług związanych                  z turystyką,

- Brak uzbrojonych i należących do gminy terenów pod inwestycje,

- Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych,

- Brak instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i organizujących rynki zbytu,

- Niekorzystna sytuacja pod względem mobilności zawodowej mieszkańców.

6. Charakterystyka sfery społecznej

6.1 Sytuacja demograficzna i społeczna terenu.

Gminę Koluszki zamieszkuje ponad 23 tys. mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia Miasta Koluszki wynosi 1442 osób/km2, natomiast gminy 65 osób/km2. Gęstość zaludnienia gminy kształtuje się na poziomie 146 mieszkańców/km². W porównaniu gęstość zaludnienia            w powiecie łódzkim wschodnim wynosi 126 mieszkańców/km² a w województwie łódzkim 143 mieszkańców/km²

Tabela 4 Struktura ludności pod względem wieku i płci (stan na 31.XII.2003r. źródło-opracowanie własne)

|  | Do 6 lat | 7 – 15 lat | 16 – 19 | 20 – 65 lat | Powyżej 65 lat | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Mężczyzni | 711 | 1306 | 744 | 7265 | 1064 | 11 090 |
| Kobiety | 704 | 1217 | 672 | 7452 | 1953 | 11 998 |
| Razem | 1415 | 2523 | 1416 | 14717 | 3017 | 23 088 |

#### W Gminie Koluszki widać wyraźną tendencję przyrostu ludności w wieku poprodukcyjnym przy spadku przyrostu ludności w wieku produkcyjnym                                        i przedprodukcyjnym. Jest to zjawisko niekorzystne ze względu na to, że starzenie się populacji na danym terenie ma wpływ na obciążenie ekonomiczne społeczeństwa i związane z nim zagrożenie ubożenia ludności i zmniejszania się jej liczby. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest, ujemny przyrost naturalny, związany głównie z sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych i ludności.

Tabela 5 Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia, płci i grup wieku (źródło-dane z NSPLiM)

| Grupy wieku | Ogółem | Poziom wykształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wyż sze | policealne | Średnie |  |  | Zasad. zawodowe | Podstawowe ukończone | Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | nieustalony |
|  |  |  |  | razem | ogólnokształcące | zawodowe |  |  |  |  |
| Ogółem | 19656 | 1600 | 530 | 6088 | 1866 | 4222 | 4403 | 6204 | 672 | 159 |
| 19 lat i mniej | 2523 | - | - | 264 | 181 | 83 | 127 | 1908 | 200 | 24 |
| 20-29 | 3515 | 497 | 139 | 1713 | 638 | 1075 | 841 | 287 | 12 | 26 |
| 30-39 | 3007 | 390 | 100 | 1157 | 222 | 935 | 1054 | 268 | 6 | 32 |
| 40-49 | 3672 | 338 | 140 | 1269 | 276 | 993 | 1202 | 673 | 23 | 27 |
| 50-59 | 3033 | 220 | 107 | 970 | 290 | 680 | 767 | 901 | 41 | 27 |
| 60-64 | 1013 | 72 | 21 | 232 | 87 | 145 | 176 | 474 | 30 | 8 |
| 65 i więcej | 2893 | 83 | 23 | 483 | 172 | 311 | 236 | 1693 | 360 | 15 |
| mężczyźni | 9252 | 668 | 125 | 2744 | 441 | 2303 | 2618 | 2812 | 219 | 66 |
| kobiety | 10404 | 932 | 405 | 3344 | 1425 | 1919 | 1785 | 3392 | 453 | 93 |

6.2 Bezrobocie

Na obszarze gminy Koluszki występuje wysoki poziom bezrobocia. Głównymi przyczynami tego zjawiska jest przede wszystkim restrukturyzacja przemysłów tradycyjnych (m.in. Odlewni Żeliwa i PKP) i rolnictwa występujących na terenie Gminy Koluszki.

Tabela 6 Struktura bezrobocia wg wieku w Gminie Koluszki oraz powiecie Łódzkim Wschodnim wg stanu na 31.XII. 2003r,źródło- dane PUP Łódź-Wschód).

|  | 15-17 lat | 18-24 lat | 25-34 lat | 35-44 lat | 45-54 lat | 55-59 lat | 60-64 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Koluszki | 0 | 587 | 689 | 567 | 614 | 74 | 19 | 2550 |
| Powiat Łódzki Wschodni | 0 | 1371 | 1495 | 1290 | 1360 | 184 | 46 | 5746 |

Tabela 7 Struktura bezrobocia wg wykształcenia w Gminie Koluszki oraz powiecie Łódzkim Wschodnim wg stanu na 31.XII.2003r (źródło-dane PUP Łódź Wschód).

|  | Gimnazjalne i poniżej | Zasadnicze zawodowe | Średnie ogólnokształcące | Policealne i średnie zawodowe | Wyższe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Koluszki | 806 | 945 | 177 | 517 | 105 | 2550 |
| Powiat Łódzki Wschodni | 2138 | 1880 | 406 | 1113 | 209 | 5746 |

Średnia stopa bezrobocia w powiecie Łódzkim Wschodnim wynosi 19,2 %.                        Z wszystkich zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź Wschód bezrobotnych mieszkańcy Gminy Koluszki stanowią 44,37 %. Największy odsetek bezrobotnych uwidacznia się w przedziale wiekowym 25-34 lata spośród bezrobotnych mających wykształcenie gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze zawodowe. Zjawisko to dotyka prawie  w równym stopniu kobiety i mężczyzn. Spośród 2550 zarejestrowanych mieszkańców gminy 1251 to kobiety (49,05%). Odpowiednio w powiecie liczba ta kształtuje się na poziomie 2698 kobiet tj. 46,95 %.

6.3 Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa

Na terenie Gminy Koluszki funkcjonują urządzenia obsługi ludności                            o charakterze gminnym i lokalnym, które stanowią o warunkach i jakości życia mieszkańców Gminy Koluszki.

Urządzenia obsługi ludności o znaczeniu lokalnym:

- samorządowe: placówki oświatowe, Urząd Miejski w Koluszkach,

- publiczny i niepubliczne zakłady opieki zdrowotne, apteki,

- dom pomocy społecznej,

- Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, infrastruktura sportowa, hala sportowa, kino Odeon,

- filia powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód, Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- banki (3).

Brak jest natomiast Urzędu Skarbowego, sądu, ZUS-u, szpitala, co niewątpliwie ujemnie wpływa na warunki i jakość życia mieszkańców, którzy w celu załatwienia wielu spraw muszą podróżować do sąsiednich miast, w których instytucje te mają siedziby.

Poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Koluszki uzależniony jest od wielu czynników, których analiza, problemy z tym związane oraz kierunki ich rozwiązywania są zawarte w Planie Reagowania Kryzysowego Gminy Koluszki. Na terenie gminy istnieje system wczesnego ostrzegania (system radiowy sprzężony z systemem wojewódzkim w celu szybkiego uzyskania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom lub ich mieniu oraz środowisku, ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności) oraz Centrum Reagowania Kryzysowego, które powołane jest do zbierania informacji   o zagrożeniach, ich przetwarzania i reagowania na występujące zagrożenia co pozwala na racjonalizację wykorzystania wszystkich podmiotów działających sferze ładu, porządku i bezpieczeństwa oraz prowadzenia akcji ratunkowych.

W celu realizacji zadań gminy w zakresie bezpieczeństwa funkcjonuje Komisja Rady Miejskiej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

Służby zinstytucjonalizowane realizujące w gminie i powiecie zadania z zakresu bezpieczeństwa to:

- Powiatowa Komenda Policji w Koluszkach,

- Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, działająca przy pomocy 6 ochotniczych straży pożarnych i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,

Na terenie gminy Koluszki znajduje się:

- 1 zakład magazynujący i przetwarzający substancje niebezpieczne,

- drogi oraz sieć kolejowa po których prowadzony jest transport substancji niebezpiecznych,

- rurociąg produktów naftowych,

Obiekty te mogą stanowić potencjalne zagrożenia wystąpienia katastrof transportowych lub poważnych awarii sieci przesyłowych groźnych dla ludzi i środowiska przyrodniczego.

Podstawowe problemy w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wynikają z niedostatku środków finansowych, przede wszystkim na doposażenie w nowoczesny sprzęt, ale również na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń kadry.

6.4 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

W ramach pomocy społecznej swoją działalność prowadzi miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Aktualnie w Koluszkach głównym powodem przyznawania świadczeń z pomocy społecznej jest bezrobocie. Bezrobocie jest jednym           z najtrudniejszych zadań stojących przed organami pomocy społecznej, ponieważ jest skutkiem innych problemów występujących w rodzinach a mianowicie: nadużywania alkoholu, niewydolności ekonomicznej rodzin, bezdomność, sieroctwo, niepełnosprawność, trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowe, długotrwała choroba.

Analiza sytuacji materialno-bytowej klientów pomocy społecznej dowodzi, że niskie dochody i ubóstwo utrudniają a nawet uniemożliwiają zaspakajanie materialnych                      i pozamaterialnych potrzeb rodziny. W 2003r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 2224 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia materialne i rzeczowe. Liczba zwracających się o pomoc materialną wzrasta. Niestety środki finansowe jakimi dysponował Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2003 były niewystarczające. Wysokość przyznawanych zasiłków nie zabezpiecza potrzeb klientów. Średnio wynosi 80-150 zł dla rodziny.

Pogłębiający się kryzys rodziny powoduje, że wymaga ona nie tylko wsparcia materialnego lecz szeroko pojętych usług socjalnych, począwszy od usług opiekuńczych poprzez pomoc rzeczową na usługach w formie poradnictwa prawnego i psychologicznego kończąc. Likwidacja drobnej przedsiębiorczości, zwolnienia grupowe powodują wzrost liczby pozostającej bez pracy. Podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia jest niewystarczające. Niewielka liczba osób zatrudniona na tzw. pracach interwencyjnych lub robotach publicznych nie powoduje poprawy sytuacji. Krótki okres zatrudnienia powoduje, że ludzie ci stają się znów adresatami pomocy społecznej.

W szczególnie trudnej sytuacji materialnej pozostają rodziny wielodzietne oraz rodziny niepełne.

Tabela 8 Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (źródło-sprawozdanie MGOPS w Koluszkach)

| Rodzaj świadczenia | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasiłki stałe | 53 | 503 | 213 245 |
| Zasiłki stałe wyrównawcze | 80 | 762 | 238 413 |
| Renta socjalna | 144 | 1233 | 497 078 |
| Zasiłki okresowe | 201 | 688 | 108 834 |
| Ochrona macierzyństwa | 56 | 237 | 58 102 |
| Składka emerytalno-rentowa | 78 | 708 | 95 572 |
| Zasiłki w formie biletów kredytowych | 23 | 42 | 882 |
| Składka zdrowotna | 162 | 1 470 | 44 208 |
| Zasiłki rodzinne | 20 | 219 | 10 239 |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 39 | 377 | 54 960 |
| Wyprawka szkolna | 44 | 44 | 3 960 |
| Klęska żywiołowa | 18 | 18 | 3 852 |

Tabela 9 Zadania własne z zakresu pomocy społecznej (źródło-sprawozdanie MGOPS w Koluszkach)

| Rodzaj świadczenia | Ilość osób | Ilość świadczeń | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| Posiłki | 267 | 4 527 | 32 746 |
| Schronienie | 213 | 2 329 | 21 479 |
| Zasiłek celowy-zdarzenie losowe | 4 | 4 | 3 020 |
| Zasiłek celowy specjalny | 151 | 209 | 21 630 |
| Zasiłki celowe dla osób zwolnionych z zakładów karnych | 11 | 11 | 1 000 |
| Wypoczynek letni i zimowy | 27 | 27 | 3 900 |
| Zasiłek celowy-potrzeby bytowe | 422 | 451 | 58 621 |
| Zasiłek celowy-sprawienie pogrzebu | 2 | 2 | 4 525 |
| Zasiłek celowy-koszty leków | 126 | 126 | 13 260 |
| Zasiłki celowe - art. szkolne | 87 | 87 | 10 410 |
| Zasiłki celowe-opał | 255 | 255 | 40 252 |
| Zasiłki celowe-odzież | 65 | 65 | 8 170 |
| Zasiłki celowe-potrzeby mieszkaniowe | 6 | 6 | 750 |
| Zasiłki celowe-żywność | 517 | 517 | 65 219 |
| Zasiłki celowe-inne | 2 | 2 | 111 |
| Usługi opiekuńcze | 40 | 10 940 | 1404 057 |
| Dożywianie | 986 | 67 970 | 224 403 |

Gmina Koluszki realizuje jako zadanie własne wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Finansuje poprzez dotację celową działalność Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, która skupia ok. 50 członków.

6.5 Sytuacja na rynku pracy

Poziom bezrobocia w mieście i gminie znacznie odbiega od średniej powiatowej.      W najbardziej niekorzystnej sytuacji są mieszkańcy w gminie Koluszki, nie znajdujący zatrudnienia w sektorze rolnym, którzy są silnie zagrożeni bezrobociem. Należy tutaj wspomnieć, że w rolnictwie występuje duże bezrobocie ukryte. Jest to specyfika  polskiego rolnictwa, które nie jest konkretyzowane w liczbach, a brak określenia jego rozmiarów znacznie poprawia wskaźniki ogólne. Sytuacja ta występuje również w gminie Koluszki. Znaczna część bezrobotnych zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź Wschód nie posiada prawa do pobierania zasiłku. Niepokojącym zjawiskiem jest znaczny odsetek bezrobotnych wśród absolwentów oraz to, że znaczna część bezrobotnych to młodzi ludzie    w wieku 18-34 lat. Bezrobocie pociąga za sobą szereg problemów natury społecznej.

6.6 Stan infrastruktury społecznej

Oświata i mieszkalnictwo

Podstawowym elementem infrastruktury społecznej obszaru gminy jest mieszkalnictwo. Zasoby mieszkaniowe miasta i gminy w 2002 r. wyniosły 7326 mieszkań,    z czego 4350 na terenie miasta.

Na obszarze miasta i gminy funkcjonuje:

- 7 szkół podstawowych, w których uczy się 1689 uczniów:

- 2 w mieście Koluszk-1062 uczniów,

- 1 w Gałkowie Dużym-216 uczniów,

- 1 w Redzeniu-71 uczniów,

- 1 w Długiem-92 uczniów,

- 1 w Będzelinie-59 uczniów,

- 1 w Różycy-189 uczniów,

- 3 gimnazja, w których uczy się 923 uczniów:

- 2 w mieście Koluszki-772 uczniów,

- 1 w Gałkowie Dużym-151 uczniów

  - 3 szkoły ponadgimnazjalne:

    - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na ul. Wigury-509 uczniów,

    - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na ul. Budowlanych-416 uczniów,

    - Liceum Ogólnokształcące im. H . Sienkiewicza przy ul. T. Kościuszki-370 uczniów,

      - 5 przedszkoli:

- 3 na terenie miasta,

- przedszkole w Różycy,

- przedszkole w Gałkowie Dużym.

Na obszarze gminy funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach oraz jej filie na terenach wiejskich W Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Czytelnia Internetowa utworzona w ramach programu „Ikonka” prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Gminne Centrum Informacji

Służba zdrowia

Dostępność usług medycznych jest dobrze rozwinięta. Na terenie gminy funkcjonują:

- NZOZ Eskulap s.c.,

- NZOZ Zdrowie s.c.,

- NZOZ MED.-KOL s.c.,

- NZOZ DENTIS s.c.

- Samodzielny Publiczny ZOZ w Brzezinach

Na terenie gminy funkcjonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4.

Sport

Działalność sportowa-na terenie gminy funkcjonują następujące kluby sportowe:

- Koluszkowski Klub Sportowy,

Sekcje:

Piłka nożna-juniorzy 94osoby,

Strzelectwo-30 osób,

Tenis ziemny-26 osób.

- Ludowy Klub Sportowy Koluszki,

Sekcje:

Lekkoatletyka-32 osób,

Tenis stołowy-22 osób,

Turystyka-39 osób,

- Ludowy Klub Sportowy Gałkówek,

Sekcje:

Piłka nożna-32 osób,

Podnoszenie ciężarów-15 osób.

- Ludowy Zespół Sportowy Różyca

Sekcje:

Piłka nożna: -52 osób.

- Ludowy Zespół Sportowy Borowa

Sekcje:

Piłka nożna: juniorzy 20

Działalność kulturalna

Na terenie miasta funkcjonuje kino „Odeon” oraz Miejski Ośrodek Kultury, który został powołany w 1997r. W MOK funkcjonują następujące sekcje:

- taneczna,

- muzyczna,

- plastyczna.

Przy MOK funkcjonują również świetlica środowiskowa i Centrum Wolontariatu. Staraniami władz samorządowych od połowy grudnia 2003r. zostało uruchomione                 w Koluszkach w ramach programu „Pierwsza Praca” organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej Gminne Centrum Informacji mające na celu pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy.

Corocznie organizowane są dwie duże imprezy kulturalne:

- Dni Koluszek,

- Święto Plonów.

Oprócz tego organizowanych jest szereg pomniejszych imprez i festynów w innych miejscowościach na terenie gminy np. Dni Gałkówka.

Na terenie gminy znajdują się także świetlice wiejskie w : Regnach, Felicjanowie i Gałkowie Dużym. W Gałkowie Dużym funkcjonuje także Muzeum Regionu i Biblioteka.

6.7 Identyfikacja problemów.

- Wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym mający wpływ na obciążenia publiczne      i konieczność rozbudowy systemu opieki społecznej,

- Niski przyrost naturalny związany  z trudnościami ekonomicznymi i sytuacja na rynku pracy,

- Wysoki poziom bezrobocia w gminie,

- Brak poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego wśród mieszkańców związany               z sytuacją na rynku pracy,

- Odpływ ludności w młodym wieku,

- Konieczność remontów w placówkach oświatowych,

7. Brak świetlic wiejskich,

8.Brak sal gimnastycznych przy obiektach szkolnych,

9.Brak boisk do gier zespołowych na terenach wiejskich, placów zabaw dla dzieci

10.Brak krytej pływalni w Koluszkach,

- ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM TERENIE.

  - Celowość zadań planowanych do realizacji.

Znaczne obszary Polski zagrożone są zjawiskami trwałej peryferyzacji                                i marginalizacji ekonomicznej i społecznej. Ich przejawem jest utrzymujące się długotrwałe     i wysokie bezrobocie, problemy społeczne, niski poziom wykształcenia ludności, niskie dochody oraz duży udział przychodów ze źródeł socjalnych, mała mobilność zawodowa społeczności lokalnych i niska kreatywność w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania.

Obok niskiego poziomu przedsiębiorczości i kwalifikacji tych obszarów ograniczenie możliwości rozwojowych wynika także z niskiego poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej. Czynniki te w połączeniu      z ograniczonymi możliwościami finansowymi samorządów lokalnych tworzą barierę dla zwiększenia poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych i tym samym ograniczają możliwości zróżnicowania źródeł zatrudnienia i podniesienia poziomu cywilizacyjnego mieszkańców tych obszarów.

Powiat Łódzki Wschodni a w raz z nim Gmina Koluszki zostały zakwalifikowane zgodnie z mapą obszarów wsparcia jako obszar podlegający restrukturyzacji. Obszary podlegające restrukturyzacji borykają się z wieloma problemami społecznymi                                  i gospodarczymi. Wysoka stopa bezrobocia, wysoki udział dochodów ze źródeł socjalnych powodują, że nawet podstawowe potrzeby gospodarcze i społeczne na obszarze Gminy Koluszki nie są zaspakajane w odpowiednim stopniu. Społeczność obszarów restrukturyzowanych wymaga przekwalifikowania i aktywizacji. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym rozwój nowych sektorów działalności gospodarczej w terenie jest zły stan infrastruktury technicznej. Wymaga on rozbudowy i modernizacji.

W Planie Rozwoju Lokalnego do realizacji przyjęto projekty i zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze z uwzględnieniem:

- zmiany w strukturze gospodarczej obszaru,

- zmiany w sposobie użytkowania terenu poprzez stworzenie warunków do powstania zakładów produkcyjnych oraz rozwój drobnej przedsiębiorczości,

- rozwój systemu komunikacji i infrastruktury,

- poprawę stanu środowiska naturalnego,

- poprawę stanu środowiska kulturowego,

- poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania.

Głównym celem rozwoju Gminy Koluszki jest:

Zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez przeciwdziałanie trwałej marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru Gminy Koluszki, wzrost konkurencyjności Gminy Koluszki oraz poprzez  podniesienie jakości podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej. Działania te spowodują zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy, co wpłynie na tworzenie  nowych miejsc pracy, dogodnych warunków zamieszkania, poprawi stan środowiska naturalnego, zwiększy dostęp do edukacji, kultury i sportu oraz zapewni rozwój turystyki i rekreacji.

Cel główny  przekłada się na cele strategiczne, te zaś przekładają się na cele operacyjne. Z celów operacyjnych wynikają zadania i projekty do realizacji.

Cele strategiczne rozwoju Gminy Koluszki:

Cel strategiczny I – Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej gminy Koluszki oraz wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Koluszki, w szczególności poprzez aktywizację zasobów lokalnych oraz:

- tworzenie na terenie gminy Koluszki stref zorganizowanej aktywności gospodarczej,

- rozwój otoczenia okołobiznesowego,

Cel strategiczny II – Ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu przestrzennego poprzez:

- poprawę stanu środowiska naturalnego,

- dbanie o ład przestrzenny miasta i jego funkcjonalność dla mieszkańców

Cel strategiczny III– Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Koluszki poprzez podniesienie jakości podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej, dostęp do oświaty i edukacji, tworzenie korzystnych warunków zamieszkania w szczególności poprzez:

- inwestycje infrastrukturalne na terenie miasta i gminy Koluszki,

- inwestycje w dziedzinie edukacyjno-oświatowej,

- tworzenie podstaw społeczeństwa informacyjnego,

- rozwój budownictwa socjalnego,

Cel strategiczny IV – Pielęgnacja kultury i dziedzictwa cywilizacyjnego oraz rozwój sportu, rekreacji i turystyki na terenie gminy Koluszki poprzez:

- zachowanie stanu dziedzictwa kulturowego i jego promocja w skali lokalnej,

- inwestycje w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki,

Tworząc Plan Rozwoju Lokalnego musimy posłużyć się zestawieniem silnych i słabych stron analizowanych zagadnień oraz określeniem szans i zagrożeń rozwojowych gminy Koluszki. Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym gminy oraz niebezpieczeństwach wynikających ze stanu obecnego. Analiza ta pozwala uświadomić sobie pojawiające się szanse zewnętrzne oraz zagrożenia, które              w znaczący sposób mogą oddziaływać na sytuację społeczno-ekonomiczną regionu.

W celu analizy społeczności lokalnej zastosowano analizę SWOT:

S - Strenghts – Siły

W – Weaknesses – Słabości,

O – Oportunities – Szanse,

T – Threats – Zagrożenia

Tabela 10 Analiza SWOT (opracowanie własne)

| Mocne strony (siły) Dobre położenie geograficzne w centrum Polski Dogodne połączenie kolejowe i drogowe Sąsiedztwo aglomeracji łódzkiej Rezerwa siły roboczej, niskie koszty pracy i ceny działek pod budowę obiektów produkcyjnych Zaplecze dla przemysłu rolno-spożywczego i drzewnego Stabilna liczba podmiotów gospodarczych w gminie Działania samorządu na rzecz wspierania inwestycji Zbilansowany budżet gminy i wysoki wskaźnik inwestycji Czyste środowisko naturalne Wysoki stopień zalesienia Rezerwaty i pomniki przyrody na terenie gminy Wysoki stopień zwodociągowania gminy Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków i rezerwy oczyszczalni ścieków Wysoki poziom telefonizacji Dobra infrastruktura energetyczna Infrastruktura gazociągowa Wolne tereny pod inwestycje Wolne tereny bud budownictwo letniskowe i rekreacyjne Istnienie dużych rynków zbytu w bezpośredniej bliskości gminy Wysoki stopień ludności aktywnej zawodowej Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców Bogactwo kulturowe Oferta kulturalna oraz aktywność sportowa i rekreacyjna w mieście Dni Koluszek i Święto Plonów Działalność MOK, GCI, Miejskiej Biblioteki Publicznej Liczna i fachowa kadra oświatowa i sportowa Baza sportowa Dobrze rozwinięta podstawowa opieka zdrowotna Prywatne gabinety lekarskie Powiatowe Komendy Policji i Straży Pożarnej | Słabe strony (słabości) Zły stan techniczny dróg i chodników dla pieszych Brak uzbrojonych terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoki poziom bezrobocia zwłaszcza u kobiet i młodzieży Wysoki koszt inwestycji infrastrukturalnych Malejąca dynamika przyrostu podmiotów gospodarczych Niska dochodowość pracy w rolnictwie i brak alternatywnych źródeł dochodu spoza rolnictwa Brak grup producenckich rolników i zakładów przetwórczych Słaba kondycja firm sektora MSP Niski poziom skanalizowania gminy Niski poziom gazyfikacji na terenach wiejskich Brak wodociągów w niektórych miejscowościach na terenie gminy Niski poziom świadomości mieszkańców w zakresie edukacji ekologicznej Dzikie wysypiska odpadów i zanieczyszczenie lasów Przestarzała sieć wodociągowa Brak selektywnej zbiórki odpadów Brak nowego składowiska odpadów Gospodarka ściekowa na terenach wiejskich Nierozwiązana gospodarka osadowa Brak kanalizacji deszczowej Brak systemu monitoringu środowiska Brak instytucji wspierania przedsiębiorczości Brak zaplecza okołobiznesowego, w szczególności noclegowego i turystyczno-hotelarskiego Brak informacji gospodarczej Niewydolny układ komunikacyjny w rejonie wiaduktu PKP Zły stan domów komunalnych Brak lokalów socjalnych Niewystarczająca współpraca samorządu lokalnego z przedsiębiorcami Brak szpitala w Koluszkach Niskie nakłady na pomoc społeczną Ujemny przyrost naturalny i starzenie się społeczeństwa Brak ścieżek rowerowych Brak krytej pływalni Brak punktu informacji turystycznej Zbyt niskie nakłady na promocję kultury i sportu Niewystarczająca ilość miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży Niedostateczny dostęp do Internetu |
| --- | --- |
| Szanse Tworzenie obszarów zorganizowanej aktywności gospodarczej Rozwój agroturystyki i budownictwa letniskowego Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe i pod inwestycje Rozwój rynków wewnętrznych i giełdy towarów rolnych i przemysłowych Promocja i informacja w środkach masowego przekazu Niskie ceny gruntów Zachowanie walorów środowiska naturalnego Rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej Akcesja do Unii Europejskiej Otwarcie na rynki zagraniczne Napływ kapitału zagranicznego i inwestorów Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności i programy wspólnotowe Unii Europejskiej. | Zagrożenia Wysoki koszt kredytów i brak efektywnego systemu pożyczkowo-kredytowego Pasywna i roszczeniowa postawa części mieszkańców Malejący przyrost naturalny Niskie tempo zmian strukturalnych w rolnictwie Brak reformy finansów publicznych Procesy restrukturyzacyjne w rolnictwie i zapaść w przemyśle odzieżowym w aglomeracji łódzkiej Marginalizacja i wysokie bezrobocie w regionie łódzkim Brak instrumentów wspierania przedsiębiorczości i redukcji bezrobocia Niestabilny i niespójny system prawny Skażenia środowiska naturalnego Brak poczucia bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa socjalnego Odpływ na zewnątrz ludzi młodych Nadmierny ruch samochodowy w centrum miasta Nieadekwatny podział środków finansowych w stosunku do ilości zadań przekazanych gminom Przeznaczenie środków pomocowych na inwestycje regionalne lub ponadregionalne do dużych ośrodków Słaba kondycja finansowa samorządów |

Zdefiniowanie celu głównego, a tym samym celów strategicznych i operacyjnych, a także wyniki analizy SWOT pozwolą w dalszej części opracowania na dokładne określenie zadań służących rozwojowi lokalnemu.

  - Lista zadań.

Lista zadań do realizacji w bezpośredniej bądź dalszej przyszłości powstała na podstawie analizy celów rozwoju gminy Koluszki, jej mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń. Zadania te rozwiązane będą przez realizację konkretnych projektów. Dla każdego projektu realizowane w latach 2004-2006 określone zostaną ramy czasowe jego realizacji, a także źródła finansowania, oczekiwane rezultaty oraz instytucje odpowiedzialne za wprowadzanie projektu w życie. Projekty długoterminowe, planowane do realizacji w latach późniejszych, zostaną opisane na ogólniejszym poziomie. Na realizację tych zadań planuje się wykorzystanie własnych środków budżetowych i środków pozyskiwanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnemu Rozwoju Regionalnego.

Zadania służące realizacji Planu Rozwoju Lokalnego gminy Koluszki na lata 2004-2010 zostały przyporządkowane zdefiniowanym wcześniej celom operacyjnym:

- ,

Cel strategiczny I – Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej gminy Koluszki oraz wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Koluszki, w szczególności poprzez aktywizację zasobów lokalnych oraz:

  - tworzenie na terenie gminy Koluszki stref zorganizowanej aktywności gospodarczej,

  - rozwój otoczenia okołobiznesowego,

Ad.1

    - wykup gruntów od prywatnych właścicieli na potrzeby stref zorganizowanej aktywności gospodarczej,

    - uzbrajanie terenów na potrzeby stref zorganizowanej aktywności gospodarczej,

Ad.2

- wspieranie inicjatyw mających na celu udzielanie pomocy przedsiębiorcom,

Cel strategiczny II – Ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu przestrzennego poprzez:

  - poprawę stanu środowiska naturalnego,

  - dbanie o ład przestrzenny miasta i jego funkcjonalność dla mieszkańców

Ad. 1

- budowa nowego składowiska odpadów komunalnych,

- rozwiązanie problemu gospodarki osadowej,

- budowa kanalizacji sanitarnej na ternie gminy,

- modernizacja systemów ciepłowniczych na terenie Gminy,

- edukacja ekologiczna,

- promowanie i doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego, agroturystyki                 i zakładania plantacji  energetycznych przez rolników,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy,

- mała retencja,

Ad. 2

- ochrona czystości i estetyki otoczenia zycia mieszkańców,

- zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych,

- zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście Koluszki,

Cel strategiczny III – Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Koluszki poprzez podniesienie jakości podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej, dostęp do oświaty    i edukacji, tworzenie korzystnych warunków zamieszkania w szczególności poprzez:

- inwestycje infrastrukturalne na terenie miasta i gminy Koluszki,

- inwestycje w dziedzinie edukacyjno-oświatowej,

- tworzenie podstaw społeczeństwa informacyjnego,

- rozwój budownictwa socjalnego,

Ad. 1

  - budowa i modernizacja dróg gminnych oraz chodników dla pieszych,

  - budowa i modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy,

  - polepszenie jakości wody pitnej poprzez modernizację ujęć wody,

  - budowa kanalizacji deszczowej,

Ad. 2

- budowa i modernizacje placówek oświatowych,

- budowa i modernizacja sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych,

- organizacja placów zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży,

- wytyczanie ścieżek edukacyjno-rowerowych dla młodzieży szkolnej,

Ad. 3

- tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu,

- elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim,

Ad. 4

- budowa mieszkań komunalnych i socjalnych

Cel strategiczny IV – Pielęgnacja kultury i dziedzictwa historycznego oraz rozwój sportu, rekreacji i turystyki na terenie gminy Koluszki poprzez:

  - zachowanie stanu dziedzictwa kulturowego i jego promocja w skali lokalnej,

  - inwestycje w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki,

Ad. 1

- promocja lokalnej kultury poprzez organizację lokalnych imprez kulturalnych,

- ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego,

Ad. 2

- zagospodarowanie kompleksu terenów nad rzeka Mrogą i zbiornikiem wodnym         w Lisowicach na potrzeby sportu, rekreacji i turystyki,

- budowa krytej pływalni w Koluszkach,

- tworzenie ciągów rekreacyjnych,

- modernizacja i doposażenie boisk sportowych.

- REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

Zadania przedstawione w poprzednim rozdziale, przedkładają się na poszczególne projekty. Te z kolei często podlegają etapowaniu. W poniższej tabeli zestawiono przewidywany harmonogram realizacji projektów. Tabela ta pozwoli na określenie stopnia  zapotrzebowania na środki budżetowe     i pozabudżetowe w poszczególnych latach.

Tabela 11 zawiera zestawienie działań pogrupowanych wg przynależności do wyznaczonych wcześniej celów strategicznych.

Tabela 11 (opracowanie własne)

| Lp. | Nazwa planowanego działania-zadanie | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego |  |  | Harmonogram realizacji |  |  | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Beneficjent końcowy | Nakłady do poniesienia w zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny: Tworzenie na terenie Gminy Koluszki stref zorganizowanej aktywności gospodarczej Zadanie: Wykup gruntów na potrzeby stref zorganizowanej aktywności gospodarczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykup gruntów |  | Brak planu | 2005-2007 |  |  | Gmina Koluszki |  |  | Brak danych |
| Zadanie : Uzbrajanie terenów na potrzeby stref zorganizowanej aktywności gospodarczej, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa brakującej infrastruktury technicznej |  | Brak planu |  |  | 2005-2007 | Gmina Koluszki |  |  | Brak danych |
| Cel operacyjny: Inwestycje infrastrukturalne na terenie Gminy Koluszki Zadanie: Budowa i modernizacja dróg gminnych i chodników dla pieszych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacja ulic w osiedlu Głowackiego |  | zgodna |  |  | 2002-2006 | Gmina Koluszki |  |  | 1 097 000 |
| 2. | Budowa drogi gminnej-ulicy Napoleońskiej w Galkowie Małym |  | zgodna |  |  | 2003-2005 | Gmina Koluszki |  |  | 834 885 |
| 3. | Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszkach |  | Brak planu |  |  | 2003-2006 | Gmina Koluszki |  |  | 1 500 000 |
| 4. | Modernizacja ulicy Zachodniej w Koluszkach |  | Brak planu |  |  | 2004-2006 | Gmina Koluszki |  |  | 750 000 |
| 5. | Budowa drogi we wsi Przanowice |  | Brak planu |  |  | 2005-2006 | Gmina Koluszki |  |  | 300 000 |
| 6. | Budowa nawierzchni ulicy Klonowej we wsi Kaletnik |  | Brak planu |  |  | 2005 | Gmina Koluszki |  |  | 350 000 |
| 7. | Budowa ulicy Leśnej w Regnach |  | Brak planu |  |  | 2005-2006 | Gmina Koluszki |  |  | 250 000 |
| 8. | Budowa drogi we wsi Wierzchy |  | Brak planu |  |  | 2007 | Gmina Koluszki |  |  | 300 000 |
| 9. | Budowa drogi we wsi Stary Redzeń (Górniak) |  | Brak planu |  |  | 2006-2007 | Gmina Koluszki |  |  | 300 000 |
| 10. | Budowa ulicy Św. St. Kostki w Koluszkach |  | Brak planu |  |  | 2005 | Gmina Koluszki |  |  | 170 000 |
| Zadanie: Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Polepszenie jakości wody pitnej przez modernizację ujęć wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej we wsi Zielona Góra (III etap) |  | zgodny |  |  | 2000-2004 | Gmina Koluszki |  |  | 1 613 598 |
| 2. | Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Stefanów |  | zgodny |  |  | 2002-2004 | Gmina Koluszki |  |  | 686 355 |
| 3. | Budowa wodociągu we wsi Wierzchy, Świny, Kazimierzów |  | Brak planu |  |  | 2004-2008 | Gmina Koluszki |  |  | 1 600 000 |
| 4. | Modernizacja ujęcia wody w Kaletniku |  | Brak planu |  |  | 2006-2007 | Gmina Koluszki |  |  | 600 000 |
| 5. | Modernizacja miejskiego ujęcia wody w Koluszkach |  | zgodna |  |  | 2003-2006 | Gmina Koluszki |  |  | 4 983 300 |
| Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Koluszki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa kan. deszczowej w ul Brzezińskiej na odcinku do ul. Wigury do ul. Żeromskiego wraz z ulicami przyległymi tj. Hallera, Pomorską i Śląską |  | Brak planu |  |  | 2004-2008 | Gmina Koluszki |  |  | 1 200 000 |
| 2. | Budowa systemu kan. Deszcz. we wsch. części miasta z podczyszczalnią i kolektorem |  | Brak planu |  |  | 2007-2010 | Gmina Koluszki |  |  | 4 000 000 |
| Cel: Inwestycje w dziedzinie edukacyjno-oświatowej Zadanie: Budowa i modernizacja placówek oświatowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja budynku przedszkola przy ulicy Reja w Koluszkach |  | Brak planu |  |  | 2007-2009 | Gmina Koluszki |  |  | 900 000 |
| 2. | Budowa przedszkola w Różycy |  | Brak planu |  |  | 2005-2007 | Gmina Koluszki |  |  | 3 500 000 |
| 3. | Modernizacja i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Różycy |  | zgodny |  |  | 2003-2006 | Gmina Koluszki |  |  | 2 700 000 |
| 4. | Modernizacja szkoły podstawowej w Gałkowie Dużym |  | zgodny |  |  | 2004-2006 | Gmina Koluszki |  |  | 800 000 |
| 5. | Modernizacja szkoły podstawowej nr 1 w Koluszkach |  | zgodny |  |  | 2006-2009 | Gmina Koluszki |  |  | 1 000 000 |
| 6. | Budowa krytej pływalni w Koluszkach |  | Brak planu |  |  | 2007-2010 | Gmina Koluszki |  |  | 8 000 000 |
| Cel operacyjny: tworzenie podstaw społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim |  |  |  |  | 2005-2006 | Gmina Koluszki |  |  | 200 000 |
| Cel: Rozwój budownictwa socjalnego Zadanie: Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adaptacja budynku koszarowego na potrzeby mieszkań socjalnych |  | Brak planu |  |  | 2004-2006 | Gmina Koluszki |  |  | 4 000 000 |
| Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego Zadanie: Budowa składowiska odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa składowiska odpadów w Koluszkach |  | Brak planu |  |  | 2003-2008 | Gmina Koluszki |  |  | 2 500 000 |
| Zadanie: Rozwiązanie problemu gospodarki osadowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie docelowego układu gospodarki osadowej na terenie MOŚ |  | Brak planu |  |  | 2004-2008 | Gmina Koluszki |  |  | 3 500 000 |
| Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Felicjanów |  | Brak planu |  |  | 2004-2006 | Gmina Koluszki |  |  | 800 000 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarnieckiego i Natolin |  | Brak planu |  |  | 2005-2008 | Gmina Koluszki |  |  | 9 000 000 |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Łódzkie |  | Brak planu |  |  | 2007-2010 | Gmina Koluszki |  |  | 5 000 000 |
| Cel operacyjny: Inwestycje w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki Zadanie: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Lisowicach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Lisowicach |  | Zgodny |  |  | 2005-2010 | Gmina Koluszki, prywatni inwestorzy |  |  | 2 500 000 |

V. POWIĄZANIA PROJEKTU Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY I WOJEWÓDZTWA.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki jest dokumentem programowym, który integruje potrzeby społeczności lokalnej w zakresie ładu kulturowo-ekologicznego, społecznego, gospodarczo-infrastrukturalnego. W swoich ustaleniach bazuje na dokumentach będących podstawą polityki regionalnej zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim. Zgodność Planu Rozwoju Lokalnego  ze strategicznymi dokumentami planistycznymi jest warunkiem koniecznym jego skutecznej realizacji.

Dokument oparty został m.in. na założeniach ujętych w Strategii Rozwoju Miasta                i Gminy Koluszki, Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Koluszki , Planem Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Koluszki oraz wnioskach mieszkańców Gminy Koluszki.

Plan Rozwoju  Lokalnego Gminy Koluszki swoimi celami wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. Jej głównym celem jest podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy jako obszaru sprzyjającego zamieszkaniu ludzi i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności regionu przy zachowaniu różnorodności jego miejsc, przekształcenia jego gospodarki z produkcyjnej (przemysłowo-rolniczej) na usługowo-produkcyjną. Chodzi tu głównie o podniesienie ogólnego poziomu cywilizacyjnego w województwie poprze poprawienie jakości życia i jej zbliżanie do przeciętnego standardu europejskiego oraz zapewnienie trwałego rozwoju wspartego na solidnej, nowoczesnej bazie gospodarczej.

Celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego są:

- Cel społeczny-wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa,

- Cel ekonomiczny-poprawa pozycji konkurencyjnej województwa,

- Cel funkcjonalno-przestrzenny-stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego posiadającego własna podmiotowość kulturową i gospodarczą.

Większość z działań do realizacji przewidzianych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki wynika z założeń programowych Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. Są to zarówno zadania, których wdrożenie należy do kompetencji władz samorządowych Gminy Koluszki, jak również inne projekty, których realizacja zależy od zaangażowania władz  powiatowych i wojewódzkich, lokalnej społeczności lub inwestorów prywatnych.

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

W wyniku realizacji projektów określonych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004–2006 przewiduje się osiągnięcie określonych wskaźników. Realizowane projekty analizowane będą przy pomocy wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.                  W poniższej tabeli zestawiono przykładowe, proponowane rodzaje wskaźników dla różnych rodzajów zadań oraz sposób ich pomiaru.

Tabela 12 Przykładowe wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania (źródło-opracowanie własne)

| Wskaźniki | Jednostka miary | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Wskaźniki produktu |  |  |
| 1. Długość nowowybudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych | km | Monitoring w miejscu realizacji projektów, dane techniczne z oddania obiektów do użytku, statystyka gminna |
| 2.Długość wybudowanych utwardzonych poboczy, chodników | km | j.w. |
| 3. Długość sieci wodociągowej – nowej i zmodernizowanej | km | j.w. |
| 4. Długość sieci kanalizacji deszczowej– nowej i zmodernizowanej | km | j.w. |
| 5. Długość sieci kanalizacji sanitarnej – nowej i zmodernizowanej | km | j.w. |
| 6. Powierzchnia terenów pod inwestycje przemysłowe | ha | j.w. |
| 7. Powierzchnia zmodernizowanych budynków oświatowych | m2 | j.w. |
| 8. Powierzchnia zbudowanych placówek oświatowych | m2 | j.w. |
| 9. Powierzchnia zbudowanych placówek rekreacyjno-sportowych | m2 | j.w. |
| 10. Ilość zmodernizowanych stacji uzdatniania wody pitnej | szt. | j.w. |
| 11. Wzrost przepustowości | m3/dobę | j.w. |
| 12. Liczba wybudowanych, zmodernizowanych wysypisk śmieci | Szt. | j.w. |
| 13. Powierzchnia wybudowanych, zmodernizowanych wysypisk śmieci | ha | j.w. |
| 14. Objętość wybudowanych, zmodernizowanych wysypisk odpadów | m³ | j.w. |
| 15. Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Szt. | j.w. |
| 16. Liczba wybudowanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | Szt. | j.w. |
| 17. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | km | j.w. |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |
| 1. Ilość nowopodłączonych gospodarstw domowych do wodociągu, sieci kanalizacyjnej i deszczowej | % | Monitoring w miejscu realizacji projektów, dane techniczne z oddania obiektów do użytku, statystyka gminna |
| 2. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | ha | j.w. |
| 3. Skrócenie czas przejazdu | min. | j.w. |
| 4. Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | szt. | j.w. |
| 5. Liczba mieszkańców, gospodarstw domowych, budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania wody | Szt., liczba mieszkańców | j.w. |
| 6. Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez wysypisko śmieci | Szt. | j.w. |
| 7.Liczba gospodarstw domowych objętych programem selektywnej zbiórki odpadów | Szt. | j.w. |
| 8. Poprawa jakości wody | ilość związków żelaza i manganu | j.w. |
| 9. Wzrost możliwości przerobowych stacji uzdatniania wody | m3 | j.w. |
| 10. Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku modernizacji | m3 | j.w. |
| 12. Wskaźnik ilości ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do jej przepustowości | % | j.w. |
| 13. Zmniejszenie ilości odpadów na terenie miasta | % | j.w. |
| ###### Wskaźniki oddziaływania |  |  |
| 1. Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej | szt. | Monitoring w miejscu realizacji projektów, dane techniczne z oddania obiektów do użytku, statystyka gminna |
| 2. Polepszenie stanu środowiska naturalnego (ilość odprowadzanych i oczyszczanych ścieków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego) | % | j.w. |
| 3. Liczba pojazdów korzystających z drogi | szt. | j.w. |
| 4. Wzrost poziomu życia mieszkańców | % | Badania ankietowe |
| 5. Zmniejszenie ilości wypadków | % | Monitoring w miejscu realizacji projektów, statystyka gminna |
| 6. Wzrost ceny gruntów pod inwestycje | Zł/m² | Statystyka gminna |
| 7. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy | Szt. | Statystyka gminna i Powiatowego Urzędu Pracy |
| 8. Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji i ulepszenia nawierzchni | % | Badanie ankietowe (kierowców zgłaszających się do Powiatowego Wydziału Komunikacji) |
| 9. Spadek emisji niebezpiecznych związków – CO2, SO2, NO2 | mg/m3 | Badania WIOŚ |
| 10. Wzrost zdrowotności mieszkańców | % | Statystyka gminna |
| 11 Polepszenie stanu środowiska naturalnego | % | Badania WIOŚ |
| 12. Wzrost zapotrzebowania mieszkańców na wodę | m³/miesiąc | Statystyka gminna |
| 13, Ilość ścieków odprowadzonych, oczyszczonych | m³/miesiąc | Statystyka gminna |
| 14. Ilość odpadów poddawanych segregacji i recyklingowi | Mg/rok | Statystyka gminna |
| 15. Liczba zlikwidowanych nielegalnych wysypisk śmieci | Szt. | Statystyka gminna |
| 16. Liczba pracujących w obszarze oddziaływania | osoby | Statystyka gminna i Powiatowego Urzędu Pracy |
| 17.Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | osoby | Statystyka gminna |
| 18. Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów | osoby | Statystyka Gminna |

VII.	 PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006

Aktualna i prognozowana sytuacja finansowa Gminy Koluszki w okresie programowania 2004-2006 oraz w latach 2007-2010 została przedstawiona w poniższej tabeli.

Wykaz projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy strukturalnych określony został w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Radę Miejską           w Koluszkach, który stanowi załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki.

Tabela 13 Prognoza planu dochodów i wydatków

| Nazwa | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem dochody, w tym: | 29.265.533,44 | 29.529.975,00 | 29.820.000,00 | 31.310.000,00 | 32.870.000,00 | 34.507.000,00 | 35.292.000,00 | 35.644.920,00 |
| Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami | 8.374.316,46 | 8.790.550 | 8.876.697,39 | 9.320.532,26 | 9.784.694,77 | 10.271.972,57 | 10.477.412,02 | 10.582.186,15 |
| Wpływy z opłat | 729.300 | 733.000 | 740.183,40 | 777.192.57 | 815.896,76 | 857.402,37 | 874.550,42 | 883.295,52 |
| ## Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.155.180 | 6.939.522 | 7.007.529,32 | 7.357.905,79 | 7.724.329,50 | 8.109.001,11 | 8.366.041,13 | 8.449.701,94 |
| ## Dochody z majątku gminy | 2.059.196 | 1.460.416 | 1.474.728,08 | 1.547.464,48 | 1.624.528,21 | 1.705.429,71 | 1.739.538,30 | 1.756.933,68 |
| ## Subwencje, dotacje z budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz funduszy celowych | 11.815.283,98 | 10.357.131 | 10.458.630,88 | 10.981.562,42 | 11.528.444,23 | 12.102.560,75 | 12.344.611,97 | 12.468.058,09 |
| Pozostałe dochody | 765.323 | 1.223.831 | 1.236.455,78 | 1.298.278,57 | 1.363.694,84 | 1.430.806,90 | 1.459.423,04 | 1.474.017,27 |
| ## Darowizny | 366.934 | 25.525 | 25.775,15 | 27.063,91 | 28.411,69 | 29.826,59 | 30.423,12 | 30.727,35 |
| Ogółem wydatki, w tym: | 29.708.552,44 | 28.529.289,00 | 30.160.000,00 | 31.595.000,00 | 32.915.000,00 | 34.600.000,00 | 35.292.000,00 | 35.644.920,00 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 740.939 | 1.765.674 | 1.866.670,55 | 1.955.524,07 | 2.037.264,98 | 2.122.422,66 | 2.164.871,11 | 2.186.519,85 |
| Wytw. i zaop. w energię elektr., gaz i wodę | x | 450.000 | 475.740,00 | 498.385,22 | 519.217,72 | 540.921,02 | 551.739,44 | 557.256,83 |
| #### Transport i łączność | 1.869.623 | 2.026.768 | 2.142.699,13 | 2.244.691,61 | 2.338.519,72 | 2.436.269,84 | 2.484.995,24 | 2.509.845,19 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 252.500 | 415.000 | 438.738,00 | 459.621,93 | 478.834,13 | 498.849,40 | 508.826,39 | 513.914,65 |
| Działalność usługowa | 110.000 | 140.000 | 148.008,00 | 155.053,18 | 161.534,40 | 168.286,54 | 171.652,27 | 173.368,79 |
| Administracja publiczna | 3.387.997 | 3.347.309 | 3.538.775,07 | 3.707.220,76 | 3.862.182,59 | 4.206.470,67 | 4.290.600,08 | 4.333.506,08 |
| Urzędy naczelnych organów wł. państw. | 56.826,98 | 3.690 | 3.901,07 | 4.086,76 | 4.257,59 | 4.435,56 | 4.524,27 | 4.569,51 |
| Bezpieczeństwo pub. i ochrona p.poż. | 224.300 | 191.600 | 202.559,52 | 212.201,35 | 221.071,37 | 230.312,15 | 234.918,39 | 237.267,57 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | x | 60.000 | 63.432,00 | 65.835,37 | 68.587,29 | 71.454,24 | 72.883,32 | 73.612,15 |
| #### Różne rozliczenia | 20.800 | 270.000 | 285.444,00 | 299.031,13 | 310.859,62 | 326.340,43 | 332.867,25 | 336.195,92 |
| #### Oświata i wychowanie | 10.117.610,34 | 12.807.381 | 13.539.963,19 | 14.184.465,44 | 14.777.376,10 | 15.513.289,43 | 15.823.555,22 | 15.981.790,77 |
| Ochrona zdrowia | 251.000 | 230.000 | 243.156,00 | 254.730,23 | 265.377,95 | 276.470,75 | 282.000,17 | 284.820,17 |
| #### Pomoc społeczna | 2.889.174 | 2.220.321 | 2.346.159,04 | 2.457.836,21 | 2.560.573,76 | 2.667.605,74 | 2.720.957,85 | 2.748.167,43 |
| #### Edukacyjna opieka wychowawcza | 3.166.420,12 | 606.493 | 641.184,40 | 671.704,78 | 699.782,04 | 734.631,19 | 749.323,81 | 756.817,05 |
| Gosp. komun. i ochrona środowiska | 5.223.702 | 2.382.528 | 2.518.808,60 | 2.638.703,89 | 2.749.001,71 | 2.863.909,98 | 2.921.188,18 | 2.950.400,06 |
| Kultura i ochrona dziedz. narodowego | 676.100 | 702.600 | 742.788,72 | 778.145,46 | 810.671,94 | 844.558,03 | 861.449,19 | 870.063,68 |
| Kultura fizyczna i sport | 721.560 | 909.925 | 961.972,71 | 1.007.762,61 | 1.049.887,09 | 1.093.772,37 | 1.115.647,82 | 1.126.804,30 |

VIII. 		SYSTEM WDRAŻANIA

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele        i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości. Proces jego wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem. Wdrożeniu programu towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach   i publicznym odbiorze.

Ze względu na swój długookresowy charakter wdrażanie założeń Planu Rozwoju Lokalnego jest procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych oraz elastyczności w dostosowaniu się do priorytetów w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki wdrażany będzie Burmistrza Miasta Koluszki. System wdrażania obejmował będzie:

- komunikację społeczną w zakresie przyjmowania nowych zadań organizacyjnych        i inwestycyjnych,

- przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studiów wykonalności inwesycji i innych dokumentów wymaganych przez ZPORR dla inwestycji ujętych     w WPI,

- składanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR,

- realizacja inwestycji zgodnie z określonymi wymogami,

- po zakończeniu inwestycji monitorowanie i raportowanie wydatków i efektów rzeczowego projektu,

- przedkładanie Radzie Miejskiej raportów i informacji z przebiegu realizacji projektów umieszczonych w Planie Rozwoju Lokalnego.

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

- System monitorowania  i oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania, raportowania  i interpretowania danych. Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji  i efektywności wdrażania pomocy.

Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.

Monitoring rzeczowy obejmował będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w Planie Rozwoju Lokalnego i będzie prowadzony w trzech kategoriach:

- wskaźnik produktu,

- wskaźnik rezultatu,

- wskaźnik oddziaływania

Monitoring finansowy obejmował będzie dane finansowe realizacji projektów, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych.

PRL będzie wdrażany i monitorowany przez Burmistrza Miasta Koluszki. W pracach związanych z monitorowaniem i oceną PRL mogą brać udział również niezależni eksperci oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki a zwłaszcza Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie uzupełniany i aktualizowany o kolejne zadania i projekty w zależności od występujących potrzeb i wniosków mieszkańców oraz stosownych wniosków Komisji Rady Miejskiej.

- Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego.

Ocena realizacji zadań i projektów wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dokonywana będzie na sesji absolutoryjnej każdego roku.

- Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym                     i organizacjami pozarządowymi.

Możemy wyróżnić dwa główne typy otoczenia społecznego, z którym władze gminy muszą się komunikować. Po pierwsze jest to otoczenie wewnętrzne, obejmujące pracowników urzędu, którzy uczestniczą bezpośrednio w administrowaniu gminą, ich wiedzę, motywację, umiejętności praktyczne, kompetencje interpersonalne, lecz także technologię             i zasoby organizacji. Jest również otoczenie zewnętrzne. Otoczenie zewnętrzne bliższe obejmuje przede wszystkim ogół mieszkańców gminy, w którym jednak można wyróżnić szereg grup, organizacji, stowarzyszeń i instytucji czy przedsiębiorstw. Otoczenie zewnętrzne dalsze jest to faktyczne otoczenie gminy jako wspólnoty terytorialnej – sąsiednie gminy, struktury powiatowe, wojewódzkie  i ogólnopaństwowe.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki jest dokumentem otwartm i winien być uzupełaniany poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych w roku kalendarzowym w okresie projektowania budżetu.

Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmuje pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego, pełniący funkcje koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego PRL.

Postulaty do PRL oraz wnioski mogą składac także radni, stowarzyszenia  i nieformalne grupy mieszkańców, jednostki organizacyjne gminy, organizacje pozarządowe.

- Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Obszary działań w zakresie komunikacji dwustronnej i współpracy władz Gminy Koluszki ze społecznością lokalną to:

  - informacja o wdrażaniu Planu Rozwoju Lokalnego przedkładana Radzie Miejskiej                    w Koluszkach,

  - współpracy z mediami lokalnym - podawanie informacji o wdrażanych projektach,

  - sporządzanie raportów monitoringowych i ewaluacyjnych.

Wykorzystywane środki informacyjne i promocyjne będą miały na celu przede wszystkim informowanie potencjalnych i faktycznych odbiorców pomocy  o możliwościach wsparcia ze strony UE oraz informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy unijnej dla poszczególnych projektów i rezultatach tych działań. W prasie lokalnej                         i regionalnej, w telewizji i radiu regionalnym oraz w Internecie podawane będą systematycznie informacje na temat zaangażowania finansowego UE  w realizację projektów oraz stanie zaawansowania realizacji zadań i ich efektów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Sprawy związane ze środkami informacyjnymi i promocyjnymi stosowanymi przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej

nr 1159/2000

ZAŁĄCZNIKI

Materiały wykorzystane w opracowaniu:

- Strategia rozwoju miasta i gminy Koluszki, listopad 1998r.,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koluszki, BSiP „Kontakt”, 1999r.,

- Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki, Biuro Geologii i Sozologii, Łowicz 2004,

- Raport z wyników Spisów Powszechnych Województwo Łódzkie, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003,

- Raport z wyników Spisów Powszechnych Gmina Koluszki, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2004,

- Ankiety wypełnione przez mieszkańców miasta i gminy Koluszki,

- Dane Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód,

- Dane Urzędu Miejskiego w Koluszkach (opracowania własne).

Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Koluszki

| Lp. | Nazwa programu | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny | Rok 2002 | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej we wsi Zielona Góra | Urząd Miejski i ZGKiM *** | 2002-2004 | 1 613 598 | 298 061 | 605 700* | 709 837 | 0 | 0 | *w kwocie ujęto dotację z funduszu SAPARD w wysokości 260 439,64 zł |
| 2. | Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Stefanów Gmina Koluszki | Urząd Miejski i ZGKiM *** | 2002-2004 | 686 355 | 6 415 | 32 940** | 647 000 | 0 | 0 | ** kwota stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2001 – Uchwała nr III/22/02 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2002r. oraz wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2002 – Uchwała nr III/24/02 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2002r. |
| Dział 600 – Transport i łącznosć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa drogi gminnej-ulicy Napoleońskiej w Gałkowie Malym | Urząd Miejski | 2003-2005 | 834 885 | 0 | 0 | 403 468 | 431 417 | 0 |  |
| 2. | Modernizacja ulic w osiedlu Głowackiego w Koluszkach | Urząd Miejski | 2002-2006 | 1 097 000 | 16 630 | 0 | 50 000 | 500 000 | 530 370 |  |
| 3. | Przebudowa ulicy Warszawskiej w Koluszkach | Urząd Miejski | 2003-2006 | 1 500 000 | 0 | 22 000 | 50 000 | 700 000 | 723 000 |  |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja miejskiego ujęcia wody w Koluszkach | Urząd Miejski i ZGKiM *** | 2003-2006 | 4 983 300 | 0 | 34 900 | 818 752 | 2 200 562**** | 1 929 086 **** | **** W planowanych wydatkach na 2005-2006 ujęte zostały środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2005 r. - 1 650 421 zł, w 2006 r. - 1 446 814 zł. |
| 2. | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach | Urząd Miejski | 2000-2004 | 3 452 152 | 2 023 119 | 655 681 | 773 352 | 0 | 0 |  |

Uwagi :

*** - zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w 2004 r. przez zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koluszkach